РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЧИТА»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

от «11» 07 2014 г. № 110

Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края на 2014 год в городском округе «Город Чита»

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом городского округа «Город Чита», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта,

ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края на 2014 год в городском округе «Город Чита», согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Читы, председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Чита» А.В. Галиморданова.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, являющимся официальным источником опубликования нормативных правовых актов городского округа и разместить на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу: [www.admin.chita.ru](garantf1://19800069.54/).

Мэр города Читы А. Д. Михалёв

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | | Приложение № 1  к постановлению администрации  городского округа «Город Чита»  от 11.07.14 г. № 110 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес МКД | | | | | Год | | | | Материал стен | | | Количество этажей | | | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | | | Площадь помещений МКД: | | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | | завершение последнего капитального ремонта | | всего: | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | | всего: | | в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |
| кв.м | | | кв.м | | кв.м | | | чел. | | руб. | | руб. | | | руб. | | руб. | руб. | | руб./кв.м | руб./кв.м | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | | 19 |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |
| Итого по город Чита: | | | | | | | X | | X | | X | | | X | | | X | 36 155,32 | | | 35 141,62 | | 26 791,60 | | | 1 189 | | 78 806 786,94 | | 45 077 482,13 | | | 0,00 | | 33 729 304,81 | 0,00 | | 2 242,55 | 2 248 944,87 | | X |
| 1 | | г Чита мкр 1-й д.40 | | | | | 1988 | |  | | Панельные | | | 9 | | | 4 | 8 494,10 | | | 7 577,40 | | 6 759,60 | | | 378 | | 11 053 184,00 | | 6 322 421,25 | | | 0,00 | | 4 730 762,75 | 0,00 | | 1 458,70 | 2 248 944,87 | | 12.2014 |
| 2 | | г Чита ул Автогенная д.19 | | | | | 1989 | |  | | Панельные | | | 5 | | | 4 | 3 829,20 | | | 2 815,50 | | 2 815,50 | | | 137 | | 2 742 643,00 | | 1 568 791,80 | | | 0,00 | | 1 173 851,20 | 0,00 | | 974,12 | 2 690,00 | | 12.2014 |
| 3 | | г Чита ул Богомягкова д.10 | | | | | 1962 | |  | | Каменные, кирпичные | | | 5 | | | 3 | 4 213,00 | | | 3 952,00 | | 3 161,60 | | | 93 | | 13 399 663,00 | | 7 664 607,24 | | | 0,00 | | 5 735 055,76 | 0,00 | | 3 390,60 | 3 987,25 | | 12.2014 |
| 4 | | г Чита ул Богомягкова д.4 | | | | | 1963 | |  | | Каменные, кирпичные | | | 5 | | | 2 | 2 600,00 | | | 2 402,50 | | 1 865,10 | | | 64 | | 10 895 815,00 | | 6 232 406,18 | | | 0,00 | | 4 663 408,82 | 0,00 | | 4 535,20 | 6 677,25 | | 12.2014 |
| 5 | | г Чита ул Богомягкова д.6 | | | | | 1963 | |  | | Каменные, кирпичные | | | 5 | | | 4 | 3 462,10 | | | 3 215,70 | | 3 010,70 | | | 111 | | 18 731 301,00 | | 10 714 304,17 | | | 0,00 | | 8 016 996,83 | 0,00 | | 5 824,95 | 6 677,25 | | 12.2014 |
| 6 | | г Чита ул Богомягкова д.71 | | | | | 1982 | |  | | Каменные, кирпичные | | | 9 | | | 1 | 2 711,90 | | | 2 299,70 | | 2 299,70 | | | 99 | | 2 179 410,00 | | 1 246 622,52 | | | 0,00 | | 932 787,48 | 0,00 | | 947,69 | 2 246 121,00 | | 12.2014 |
| 7 | | г Чита ул Журавлева д.102 | | | | | 1970 | |  | | Каменные, кирпичные | | | 5 | | | 4 | 5 951,12 | | | 3 783,80 | | 3 471,00 | | | 158 | | 16 315 439,66 | | 9 332 431,48 | | | 0,00 | | 6 983 008,18 | 0,00 | | 4 311,92 | 6 723,19 | | 12.2014 |
| 8 | | г Чита ул Столярова д.16 | | | | | 1984 | |  | | Каменные, кирпичные | | | 5 | | | 5 | 5 352,40 | | | 3 548,90 | | 3 408,40 | | | 149 | | 3 489 331,28 | | 1 995 897,49 | | | 0,00 | | 1 493 433,79 | 0,00 | | 983,21 | 2 690,00 | | 12.2014 |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | Приложение № 2  к постановлению администрации  городского округа «Город Чита»  от 11.07.14 г. № 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
| **Планируемые показатели выполнения адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **по проведению капитального ремонта многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  |
| № п/п | | Наименование МО | | | | | | | | общая площадь МКД, всего | | | | | | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | | | | | | | | Количество МКД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| I квартал | | | II квартал | | | | | III квартал | | | | | IV квартал | | | | Всего : | | | | | | I квартал | | | | II квартал | | | | | III квартал | | IV квартал | | | | | | | | | | Всего : | | | | | | |  | | | | | | | |
| кв.м. | | | | | | чел. | | | | | | | | ед. | | | ед. | | | | | ед. | | | | | ед. | | | | ед. | | | | | | руб. | | | | руб. | | | | | руб. | | руб. | | | | | | | | | | руб. | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | 11 | | | | | 12 | | 13 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | **Итого по программе** | | | | | | | | 36 155,32 | | | | | | 1 189 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 78 806 786,94 | | | | | | | | | | 78 806 786,94 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | город Чита | | | | | | | | 36 155,32 | | | | | | 1 189 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 78 806 786,94 | | | | | | | | | | 78 806 786,94 | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | **2014 год** | | | | | | | | 36 155,32 | | | | | | 1 189 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 78 806 786,94 | | | | | | | | | | 78 806 786,94 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | город Чита | | | | | | | | 36 155,32 | | | | | | 1 189 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 78 806 786,94 | | | | | | | | | | 78 806 786,94 | | | | | | |  | | | | | | | |
| Приложение № 3  к постановлению администрации  городского округа «Город Чита»  от 11.07.14 г. № 110 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | | | **Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Адрес МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | | | | | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | | | | | | | ремонт крыши | | | | | | | | | | ремонт подвальных помещений | | | | | | | | | | | | | ремонт фасада | | | | | | | | | | | ремонт фундамента | | | | | | | | | утепление фасадов | | | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | | | | | | | | | | | | | | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | | | | | | | | Другие виды | | | | | |
| руб. | | | руб. | | | | | | ед. | | | руб. | | | | | кв.м. | | | | руб. | | | | | | кв.м. | | | | | | | руб. | | | | | | кв.м. | | | | | руб. | | | | | | куб.м. | | | руб. | | | | | | руб. | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | руб, | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | 14 | | | | | | 15 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 18 | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| Итого по город Чита |  | | | | | | | | 78 806 786,94 | | | 17 200 523,00 | | | | | | 5 | | | 10 841 106,00 | | | | | 6 225,60 | | | | 15 034 657,28 | | | | | | 1 190,00 | | | | | | | 424 796,66 | | | | | | 6 869,00 | | | | | 35 305 704,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1 | г Чита мкр 1-й д.40 | | | | | | | | 11 053 184,00 | | | 0,00 | | | | | | 4 | | | 8 661 696,00 | | | | | 1 210,00 | | | | 2 391 488,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | г Чита ул Автогенная д.19 | | | | | | | | 2 742 643,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | 1 045,00 | | | | 2 742 643,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | г Чита ул Богомягкова д.10 | | | | | | | | 13 399 663,00 | | | 4 818 576,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 594,00 | | | | | 8 581 087,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | г Чита ул Богомягкова д.4 | | | | | | | | 10 895 815,00 | | | 2 936 684,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 426,00 | | | | | 7 959 131,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | г Чита ул Богомягкова д.6 | | | | | | | | 18 731 301,00 | | | 3 383 711,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | 1 384,00 | | | | 3 282 137,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 172,00 | | | | | 12 065 453,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6 | г Чита ул Богомягкова д.71 | | | | | | | | 2 179 410,00 | | | 0,00 | | | | | | 1 | | | 2 179 410,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 7 | г Чита ул Журавлева д.102 | | | | | | | | 16 315 439,66 | | | 6 061 552,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | 1 144,00 | | | | 3 129 058,00 | | | | | | 1 190,00 | | | | | | | 424 796,66 | | | | | | 1 677,00 | | | | | 6 700 033,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 8 | г Чита ул Столярова д.16 | | | | | | | | 3 489 331,28 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | 1442,6 | | | | 3 489 331,28 | | | | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |