РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЧИТА»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

 от «11» 07 2014 г. № 110

Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края на 2014 год в городском округе «Город Чита»

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом городского округа «Город Чита», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта,

ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края на 2014 год в городском округе «Город Чита», согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Читы, председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Чита» А.В. Галиморданова.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, являющимся официальным источником опубликования нормативных правовых актов городского округа и разместить на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу: www.admin.chita.ru.

Мэр города Читы А. Д. Михалёв

|  |
| --- |
|  |
|  | Приложение № 1к постановлению администрациигородского округа «Город Чита»от 11.07.14 г. № 110  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов** |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по город Чита: | X | X | X | X | X |  36 155,32 |  35 141,62 |  26 791,60 |  1 189 |  78 806 786,94 |  45 077 482,13 |  0,00 |  33 729 304,81 |  0,00 |  2 242,55 |  2 248 944,87 | X |
| 1 | г Чита мкр 1-й д.40 | 1988 |   | Панельные |  9 |  4 |  8 494,10 |  7 577,40 |  6 759,60 |  378 |  11 053 184,00 |  6 322 421,25 |  0,00 |  4 730 762,75 |  0,00 |  1 458,70 |  2 248 944,87 | 12.2014 |
| 2 | г Чита ул Автогенная д.19 | 1989 |   | Панельные |  5 |  4 |  3 829,20 |  2 815,50 |  2 815,50 |  137 |  2 742 643,00 |  1 568 791,80 |  0,00 |  1 173 851,20 |  0,00 |  974,12 |  2 690,00 | 12.2014 |
| 3 | г Чита ул Богомягкова д.10 | 1962 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  3 |  4 213,00 |  3 952,00 |  3 161,60 |  93 |  13 399 663,00 |  7 664 607,24 |  0,00 |  5 735 055,76 |  0,00 |  3 390,60 |  3 987,25 | 12.2014 |
| 4 | г Чита ул Богомягкова д.4 | 1963 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  2 |  2 600,00 |  2 402,50 |  1 865,10 |  64 |  10 895 815,00 |  6 232 406,18 |  0,00 |  4 663 408,82 |  0,00 |  4 535,20 |  6 677,25 | 12.2014 |
| 5 | г Чита ул Богомягкова д.6 | 1963 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  4 |  3 462,10 |  3 215,70 |  3 010,70 |  111 |  18 731 301,00 |  10 714 304,17 |  0,00 |  8 016 996,83 |  0,00 |  5 824,95 |  6 677,25 | 12.2014 |
| 6 | г Чита ул Богомягкова д.71 | 1982 |   | Каменные, кирпичные |  9 |  1 |  2 711,90 |  2 299,70 |  2 299,70 |  99 |  2 179 410,00 |  1 246 622,52 |  0,00 |  932 787,48 |  0,00 |  947,69 |  2 246 121,00 | 12.2014 |
| 7 | г Чита ул Журавлева д.102 | 1970 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  4 |  5 951,12 |  3 783,80 |  3 471,00 |  158 |  16 315 439,66 |  9 332 431,48 |  0,00 |  6 983 008,18 |  0,00 |  4 311,92 |  6 723,19 | 12.2014 |
| 8 | г Чита ул Столярова д.16 | 1984 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  5 |  5 352,40 |  3 548,90 |  3 408,40 |  149 |  3 489 331,28 |  1 995 897,49 |  0,00 |  1 493 433,79 |  0,00 |  983,21 |  2 690,00 | 12.2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 2к постановлению администрациигородского округа «Город Чита»от 11.07.14 г. № 110  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения адресной программы** |  |
| **по проведению капитального ремонта многоквартирных домов** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общаяплощадьМКД, всего | Количествожителей,зарегистрированных в МКДна датуутвержденияпрограммы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |  |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |  |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|   | **Итого по программе** |  36 155,32 |  1 189 |  0 |  0 |  0 |  8 |  8 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  78 806 786,94 |  78 806 786,94 |  |
| 1 | город Чита |  36 155,32 |  1 189 |  0 |  0 |  0 |  8 |  8 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  78 806 786,94 |  78 806 786,94 |  |
|   | **2014 год** |  36 155,32 |  1 189 |  0 |  0 |  0 |  8 |  8 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  78 806 786,94 |  78 806 786,94 |  |
| 1 | город Чита |  36 155,32 |  1 189 |  0 |  0 |  0 |  8 |  8 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  78 806 786,94 |  78 806 786,94 |  |
| Приложение № 3к постановлению администрациигородского округа «Город Чита»от 11.07.14 г. № 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта** |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого по город Чита |   | 78 806 786,94 | 17 200 523,00 |  5 | 10 841 106,00 |  6 225,60 | 15 034 657,28 |  1 190,00 | 424 796,66 |  6 869,00 | 35 305 704,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1 | г Чита мкр 1-й д.40 |  11 053 184,00 |  0,00 |  4 |  8 661 696,00 |  1 210,00 |  2 391 488,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2 | г Чита ул Автогенная д.19 |  2 742 643,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  1 045,00 |  2 742 643,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  3 | г Чита ул Богомягкова д.10 |  13 399 663,00 |  4 818 576,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 594,00 |  8 581 087,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4 | г Чита ул Богомягкова д.4 |  10 895 815,00 |  2 936 684,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 426,00 |  7 959 131,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  5 | г Чита ул Богомягкова д.6 |  18 731 301,00 |  3 383 711,00 |  0 |  0,00 |  1 384,00 |  3 282 137,00 |  0,00 |  0,00 |  2 172,00 |  12 065 453,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  6 | г Чита ул Богомягкова д.71 |  2 179 410,00 |  0,00 |  1 |  2 179 410,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7 | г Чита ул Журавлева д.102 |  16 315 439,66 |  6 061 552,00 |  0 |  0,00 |  1 144,00 |  3 129 058,00 |  1 190,00 |  424 796,66 |  1 677,00 |  6 700 033,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Чита ул Столярова д.16 | 3 489 331,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1442,6 | 3 489 331,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |